沈应急发〔2022〕16号

**沈阳市应急管理局关于印发《沈阳市**

**危险化学品重大危险源企业2022年第一次**

**专项检查督导工作方案》的通知**

各区、县（市）及开发区应急管理局、消防救援大队：

根据《辽宁省应急管理厅关于印发<全省危险化学品重大危险源企业2022年第一次专项检查督导暨对口互检工作方案>的通知》（辽应急危化〔2022〕11号）要求，市应急管理局会同市消防救援支队制定了《沈阳市危险化学品重大危险源企业2022年第一次专项检查督导工作方案》，现印发给你们，请结合实际认真抓好工作落实。

市应急管理局 联系人：贾玉涛

市消防救援支队联系人：黄晓宇

沈阳市应急管理局

 2022年5月13日

**沈阳市危险化学品重大危险源企业**

**2022年第一次专项检查督导工作方案**

为切实做好重大危险源企业专项检查督导工作，根据《辽宁省应急管理厅关于印发<全省危险化学品重大危险源企业2022年第一次专项检查督导暨对口互检工作方案>的通知》（辽应急危化〔2022〕11号）要求，制定本工作方案。

一、检查范围

全市取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营（带储存）许可证、危险化学品安全使用许可证，且构成危险化学品重大危险源的企业（以下简称企业），企业名单见附件1。

二、工作目标

 此次专项检查实现3个100%，即：重大危险源单元覆盖率达到100%；企业对标自查率达到100%；安全消防问题隐患整改率达到100%；重大隐患挂牌督办率达到100%。

 三、工作方式

 （一）采取企业自查、市级全覆盖检查、省级抽查的方式开展。市级检查采取对口互检和自检相结合的方式，由我市与辽阳市根据疫情形势商定。

（二）采取检查结果“线上建档”。运用危险化学品安全生产风险监测预警“三录入”系统，实行企业自查、市级检查工作数据“三录入”，运用“三录入系统”对问题隐患整改情况进行督办。

（三）采取专项检查督导和危险化学品安全风险集中治理工作统筹，具备条件的各专项任务，合并开展，以一带多，提高工作效能。

 四、组织领导

成立沈阳市危险化学品重大危险源企业2022年第一次安全专项检查督导工作领导小组（以下简称市级领导小组），由市应急管理局、市消防救援支队相关人员组成，详见附件2。

各区、县（市）及开发区应急管理局、消防救援大队要督促辖区内危险化学品重大危险源企业立即开展自查，配合辽阳市联合检查组的对口互检工作，并按照对口互检反馈的问题下达执法文书，督促企业及时录入“三录入系统”并按期整改。

五、时间安排

（一）企业对标自查（5月22日前完成）

1.企业落实重大危险源安全包保责任制要求，由主要负责人带队，组织技术负责人、操作负责人等有关人员，制定实施方案，开展自查。

2.列入安全专项检查督导范围的企业（不包括原油、成品油，LPG、LNG经营〈带储存〉企业），按照《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则》（应急厅函〔2021〕210号）开展自查。

3.列入安全专项检查督导范围的原油、成品油，LPG、LNG经营（带储存）企业，按照《油气储存企业安全风险评估细则》（应急厅函〔2021〕210号）开展自查。

 4.形成自查报告，经主要负责人签字确认，相关信息录入“三录入系统”。

（二）市级检查（6月20日前完成）

1.按照省应急管理厅专项检查督导对口互检工作安排，辽阳市应急管理部门危险化学品监管人员、消防救援机构和专家组成若干联合检查组，区分两类企业不同检查细则，对我市重大危险源企业及单元实施100%全覆盖实地检查。

2.辽阳市联合检查组检查现场形成的问题隐患清单，经企业主要负责人、联合检查组组长签字确认后，由市和区县（市）应急管理部门按照监管分工，督促企业在受检查次日15时前完成检查信息录入“三录入”系统。

3.市级领导小组办公室负责协调市级主流媒体宣传报道检查工作，曝光重大问题隐患。

（三）迎接省级抽查（6月28日前完成）

省级领导小组成立联合督导检查组对我市进行抽查，抽查比例不低于企业数量的5%、重大危险源单元数量的10%。对抽查新发现的重大隐患和突出问题，严格实施曝光。省级抽查发现的问题隐患，由市、区县（市）应急管理局按照职责分工，督促企业于检查结束次日15时前录入“三录入系统”。

（四）整改督办（6月30日前完成）

市、区县（市）应急管理部门和消防救援机构按照分级监管原则，监督辖区内企业整改问题隐患，要依法规范下达执法文书，严格实施问题隐患销号闭环管理；完全依托“三录入系统”，全部实施问题隐患线上录入，按期整改完毕后做到系统内闭环销号。

六、工作要求

（一）提高政治站位

专项检查督导工作是国家防范化解危险化学品重大安全风险的重大举措。市、区县（市）应急管理部门、消防救援机构要深刻认识当前危险化学品安全生产面临的严峻复杂形势，认真贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，将专项检查督导作为防控重大危险源安全风险的具体举措，强化责任落实，抓好组织实施。

（二）落实工作责任

企业对重大危险源隐患排查承担主体责任，对自查自改工作质量负责。市、区县（市）应急管理部门、消防救援机构要全面落实《应急管理部办公厅关于建立危险化学品重大危险源企业联合监管机制（试行）的通知》（应急厅〔2020〕37号）的要求，最大发挥“消地”监管合力。

（三）严格对标自查检查

市、区县（市）应急管理部门、消防救援机构及企业要认真学习《危险化学品重大危险源企业安全专项检查督导工作指南》，严格对标对表，增强斗争精神，精心组织检查督导，确保工作质量。

（四）严格执法处罚

市、区县（市）应急管理部门和消防救援机构要加大执法力度，对未开展自查的和检查新发现问题隐患的，依照安全生产法等法律法规严格执法处罚，实施相应的责令限期整改、责令停产停业整顿等措施；涉嫌犯罪的，按照有关规定移送司法机关追究刑事责任。对企业自查发现并已实施整改或正在按计划实施整改的问题隐患可不予处罚；对企业未明确整改计划、整改计划与实际不符、未按照整改计划时限完成整改的，严格执法处罚。

（五）强化宣传曝光

市、区县（市）应急管理部门应协调地方主流媒体曝光一批重大隐患排查整改不力的企业，对发现的突出问题深入报道，集中曝光典型案例，同时宣传一批正面典型。

附件：1.全市危险化学品重大危险源企业名单

2.市级领导小组组成及职责

3.危险化学品重大危险源企业安全专项检查督导工作指南

附件1

**全市危险化学品重大危险源企业名单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政区域 | 企业名称 | 重大危险源等级 |
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 1 | 市直管 | 东北制药集团股份有限公司 |  |  | 3 | 7 |
| 2 | 市直管 | 沈阳化工股份有限公司 | 1 | 1 | 2 |  |
| 3 | 市直管 | 沈阳石蜡化工有限公司 | 7 | 2 | 6 | 5 |
| 4 | 市直管 | 沈阳东瑞精细化工有限公司 |  |  |  | 1 |
| 5 | 市直管 | 中国石油辽宁储存分公司东陵油库 | 1 |  | 2 |  |
| 6 | 市直管 | 中国石化销售股份有限公司辽宁沈阳石油分公司 |  | 1 |  |  |
| 7 | 市直管 | 中国航空油料有限责任公司沈阳分公司 |  |  |  | 1 |
| 8 | 市直管 | 中国航油集团辽宁石油有限公司 |  |  |  | 2 |
| 9 | 大东区 | 沈阳浩博实业有限公司 |  |  | 1 |  |
| 10 | 沈北新区 | 辽宁油田物资产品经销有限公司 |  |  | 2 |  |
| 11 | 沈北新区 | 沈阳乐天石油经销有限公司 |  |  | 1 |  |
| 12 | 沈北新区 | 沈阳千代化工有限公司 |  |  | 1 |  |
| 13 | 于洪区 | 沈阳北方石油公司 |  |  | 1 |  |
| 14 | 苏家屯区 | 沈阳大龙洋石油有限公司 |  |  | 2 |  |
| 15 | 经开区 | 空气产品（沈阳）气体有限公司 |  |  |  | 1 |
| 16 | 经开区 | 沈阳百傲化学有限公司 |  |  | 2 |  |
| 17 | 经开区 | 沈阳百盛化工有限公司 |  |  | 1 |  |
| 18 | 经开区 | 沈阳洪生气体有限公司 |  |  | 1 |  |
| 19 | 经开区 | 沈阳联盛化工有限公司 |  |  |  | 2 |
| 20 | 经开区 | 沈阳正兴新材料有限公司 |  |  | 2 |  |
| 21 | 经开区 | 新船化工（沈阳）股份有限公司 |  |  |  | 1 |
| 22 | 经开区 | 沈阳洪生气体有限公司铸锻园分公司 |  |  |  | 2 |
| 23 | 新民市 | 沈阳新蜡化工产品销售有限公司 | 1 |  |  | 2 |
| 合计 | 65 | 10 | 4 | 27 | 24 |

附件2

**市级领导小组组成及职责**

 一、组成人员

组 长：柴国辉 市应急局副局长

 副组长：马 凯 市消防救援支队副支队长

 成 员：邵吉军 市应急局危化品监管处处长

 黄晓宇 市消防救援支队重点保卫处处长

 马仁舜 市应急局宣传培训处处长

贾玉涛 市应急局危化品监管处副处长

 李 洋 市应急局宣传培训处工作人员

1. 工作职责

负责统筹推进全市危险化学品重大危险源企业安全专项检查督导工作，制定工作方案，组织市级全覆盖检查，全过程调度推进工作。

领导小组办公室设在市应急管理局危化品监管处，承担危险化学品重大危险源企业专项检查督导组织实施和日常调度工作，负责及时整理沈阳市检查组到辽阳市检查情况；负责接待协调辽阳市检查组一行；及时向省应急管理厅汇报检查督导情况；负责督办各项隐患问题整改落实。

附件3

**危险化学品重大危险源企业**

**安全专项检查督导工作指南**

 **1总则**

1.1为规范危险化学品重大危险源（以下简称重大危险源）企业安全专项检查督导工作，精准防控重大安全风险，遏制重特大事故，根据国家相关法律法规标准规范，制定本指南。

1.2本指南用于指导地方各级应急管理部门和消防救援机构开展重大危险源企业安全专项检查督导，指导取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营（带储存）许可证、危险化学品安全使用许可证的企业开展重大危险源安全风险隐患排查。

 **2工作方式**

2.1安全专项检查督导采取企业自查、市级全覆盖检查、省级抽查、部级督导核查的方式开展。市级检查应结合实际采用地市间对位对口、循环对口、混合编组检查等方式。

2.2各级安全专项检查督导采用听取汇报、查阅资料、现场检查等方式进行。企业自查、部级督导核查采用量化评分方式进行评价。

2.3安全专项检查督导采取线下线上相结合的方式，实现线下检查全覆盖和线上录入全覆盖。运用危险化学品安全生产风险监测预警系统对线下检查情况进行数据录入、实行闭环管理。

 **3工作组织**

按照《应急管理部办公厅关于建立危险化学品重大危险源企业联合监管机制（试行）的通知》（应急厅〔2020〕37号）要求，以“消地协作”形式组织开展。

3.1部级层面统筹推动

应急管理部消防救援局、危化监管一司、危化监管二司组建专项工作办公室，调度工作进展，通报有关情况，适时组织进行督导核查。

3.2省级层面组织调度

3.2.1各省级应急管理部门、消防救援总队组建专项工作办公室，研究制定本地安全专项检查督导实施方案，组织市级全覆盖检查，全过程调度推进工作；组织对市级进行抽查。

3.2.2省级应急管理部门重点做好工作方案制定、指导调度等工作；省级消防救援总队重点做好人员培训、消防安全专家选派等工作。

3.3市级层面具体实施

市级应急管理部门、消防救援支队组建专项工作办公室，按照省级实施方案安排，组建安全专项检查督导组，深入重大危险源企业开展全覆盖检查。

3.4中央企业层面联动推进

有关中央企业总部对本集团所属重大危险源企业安全专项检查工作进行督促指导，组建专项工作办公室，加强全过程跟踪，合力推进落实。

  **4检查重点**

4.1企业自查重点内容

重大危险源安全生产主体责任落实情况、消防安全主体责任落实情况、危险化学品安全监管和消防安全年度重点工作落实情况、隐患问题整改和举一反三情况等。

4.1.1列入安全专项检查督导范围的企业（不包括原油、成品油，LPG、LNG经营〈带储存〉企业），按照《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则》（应急厅函〔2021〕210号）开展自查。

《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则》设定总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项（每项同时扣50分）、扣20分项、扣10分项和扣5分项。

4.1.2列入安全专项检查督导范围的原油、成品油，LPG、LNG经营（带储存）企业，按照《油气储存企业安全风险评估细则》（应急厅函〔2021〕210号）开展自查。

《油气储存企业安全风险评估细则》设定总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项、扣150分项、扣50分项、扣10分项和扣5分项。

4.2市级检查重点内容

企业开展自查自改的质量、重大危险源安全包保责任制落实情况、《重大危险源安全评估报告》措施建议的落实情况、线上录入问题隐患并实施整改闭环管理的情况等。

4.3省级抽查重点内容

市级全覆盖检查的质量、“消地协作”机制落实情况、企业自查自改质量及市级执法情况、线上录入问题隐患并实施整改闭环管理的情况、宣传曝光情况等。

4.4部级督导核查重点内容

省级层面部署推进情况、“消地协作”机制落实情况、市级检查全覆盖情况；企业自查自改质量及部门执法督办情况；线上录入问题隐患并实施整改闭环管理的情况；宣传曝光情况等。

 **5工作程序**

5.1企业自查

5.1.1企业落实重大危险源安全包保责任制要求，由主要负责人带队，组织技术负责人、操作负责人等有关人员，制定实施方案，开展自查。

对照《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则》，对按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）辨识出的每一处重大危险源生产单元和储存单元逐一自查。依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值（注：每项检查细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分），分别得出每一处重大危险源的得分，确定安全风险等级，制定整改措施实施整改。

重大危险源（生产/储存）单元安全风险等级表

|  |  |
| --- | --- |
| 安全风险等级 | 得分 |
| 高 | 存在否决项，或得分≤700分 |
| 较高 | 不存在否决项，且700分＜得分≤850分 |
| 中 | 不存在否决项，且850分＜得分≤900分 |
| 低 | 不存在否决项，且得分＞900分 |

5.1.2石油库、石油储备库，LPG、LNG经营（带储存）企业，对照《油气储存企业安全风险评估细则》开展自查，依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值（注：每项评估细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分），得出自评分，确定企业安全风险等级，制定整改措施实施整改。

油气储存企业安全风险等级表

|  |  |
| --- | --- |
| 安全风险等级 | 得分 |
| 高 | 存在否决项，或得分≤700分 |
| 较高 | 不存在否决项，且700分＜得分≤850分 |
| 中 | 不存在否决项，且850分＜得分≤900分 |
| 低 | 不存在否决项，且得分＞900分 |

5.2市级检查

市级应急管理部门、消防救援支队成立若干联合检查组，配备危险化学品和消防安全专家，分别由市级应急管理部门或消防救援支队相关负责人担任组长，根据企业自查情况，按照“4.2市级检查重点内容”，对《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则》中的否决项、扣20分项开展实地检查；对照《油气储存企业安全风险评估细则》中的否决项、扣150分项开展实地检查。对高安全风险和较高安全风险企业整改情况进行线上督办。

5.3省级抽查

省级应急管理部门、消防救援总队成立若干联合检查组，按照“4.3省级抽查重点内容”，对重点设区的市进行抽查。比照市级检查的项目对企业开展实地抽查，抽查企业率不低于本省份重大危险源企业数量的5%，抽查重大危险源率不低于本省份重大危险源单元数量的10%。对存在重大事故隐患的大型油气储存基地，要派出工作组进行指导帮扶。

有关中央企业总部参照省级抽查重点内容、方式和比例，对本集团所属重大危险源企业开展抽查。

5.4部级督导核查

5.4.1应急管理部适时组织督导核查组，按照“4.4部级督导核查重点内容”，对重点省份进行督导核查。比照省级、市级检查的项目对企业开展实地核查。

5.4.2部级督导核查结束后，按照《危险化学品重大危险源企业安全专项督导核查评分表》（见附件）对各省份工作质量进行量化评分。

 **6结果运用**

6.1运用危险化学品安全生产风险监测预警系统，实行企业自查、市级检查、部省抽查核查工作数据“三录入”，运用系统对问题隐患整改情况进行督办。

6.2市级检查、部省抽查核查发现的隐患问题，经督导（检查、核查）组组长签字确认后，交办被查企业。被查企业将自查发现的和市级、部省交办的隐患问题，经重大危险源主要负责人签字确认后，连同自评分结果、整改措施、整改情况、《重大危险源安全评估报告》等信息，按照工作进程及时录（传）入危险化学品安全生产风险监测预警系统。对发现的重大火灾隐患，消防救援机构要提请当地政府挂牌督办，督促整改，对账销案。

6.3属地应急管理部门、消防救援机构对未开展自查的和检查新发现问题隐患的，依照《安全生产法》等法律法规严格执法处罚，实施相应的责令限期整改、责令停产停业整顿等措施；涉嫌犯罪的，按照有关规定移送司法机关追究刑事责任。

6.4对企业自查发现并已实施整改或正在按计划实施整改的问题隐患不予处罚。对企业未明确整改计划、整改计划与实际不符、未按照整改计划时限完成整改的，严格执法处罚。

6.5安全专项检查督导期间，危险化学品安全生产风险监测预警系统实时统计各地区工作情况，形成简报，由应急管理部专项工作办公室定期通报。

 **7工作要求**

7.1各级应急管理部门、消防救援机构要将安全专项检查督导作为防控危险化学品重大安全风险的重要措施，强化责任落实，抓好组织实施，以安全专项检查督导推动重大危险源安全管理各项措施落实，不断提升重大安全风险防控水平，坚决遏制重特大事故。

7.2各级应急管理部门、消防救援机构要全面落实《应急管理部办公厅关于建立危险化学品重大危险源企业联合监管机制（试行）的通知》要求，做好联合会商、联合检查督导、信息共享、应急联动、联合培训宣传等工作，确保工作取得实效。

7.3各地区要协调地方主流媒体曝光存在重大隐患或重大隐患排查整改不力的企业，宣传正面典型，营造良好氛围。

沈阳市应急管理局办公室 2022年5月13日印发