沈阳市气体企业（化工园区外）和重点危险化工工艺企业专项整治方案要点解读

一、《方案》的目的

为进一步贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，精准治理化工企业弱项短板，牢固树立安全发展理念，始终坚持人民至上、生命至上，始终把安全生产放在首要位置，切实维护人民群众生命财产安全，充分认识气体企业（化工园区外）和重点危险化工工艺企业的重大安全风险，从源头查隐患，紧盯问题整改，提升本质安全水平。

二、整治范围和内容

参照《2024年重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表》，从工艺、设计、仪表、电气、安全管理等方面，对沈阳市气体企业（化工园区外）、重点危险化工工艺企业进行全面排查整治。

三、工作安排

从3月25日起至11月30日结束，主要分五个阶段完成此项工作。

1.排查摸底（2024年3月31日前）。各地区应急管理局及市管单位组织进行排查摸底，确定排查整治名单，于3月31日前将排查整治名单报市应急管理局。

2.区县检查和企业自查（2024年4月30日前）。各地区应急管理局对辖区企业开展覆盖检查，形成问题隐患清单，督促企业整改落实；企业按照整治内容逐条逐项认真开展自检自查，形成隐患问题清单和整改措施清单，并对问题积极进行整改。

3.指导服务（2024年7月31日前）。市应急管理局聘请专家对上述企业开展覆盖指导服务，形成专项排查整治台账，对重大隐患挂牌督办；各地区应急管理局对市应急管理局督导检查发现的问题隐患进行督办，督促企业按时完成整改。

4.整改提升（2024年9月30日前）。气体企业（化工园区外）、重点危险化工工艺企业积极对自查和市级指导服务中指出的问题隐患进行整改，由负责企业许可的评价公司负责隐患复核，并出具整改报告。推荐全市气体企业建立使用气体流向管理系统，全程管控气体流向，提升气体企业安全管理水平。

5.整改复查（2024年11月30日前）。市应急管理局聘请的专家对各企业隐患整改情况进行复查，确认整改到位后再次形成专家整改复查意见。

四、组织实施

主要明确企业、市应急局和区县应急局各单位责任分工。

1.企业层面。企业由主要负责人组织实施，组织有关部门有关专业技术人员，开展自查评估，针对自评发现的隐患问题，制定“一装置一策”方案，逐项组织整改。

2.县区层面。各地区应急管理局对本地区企业摸底排查，确定排查企业名单并上报，对辖区内企业开展专项排查整治，开展执法检查，下达执法文书，督促企业严格落实管控措施，认真整改提升。

3.市级层面。统筹推进专项整治工作，从工艺、设计、仪表、电气、安全管理等方面逐家开展专家指导服务，全面排查治理提升，对重大隐患挂牌督办，确保按时完成整治工作。

解读单位：沈阳市应急管理局危险化学品监督管理处

解读人：韩旭

联系电话：86589807